}

EVALUACIÓN FORMATIVA FASE 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

PROYECTO RegistrApp: Sistema para la asistencia mediante QR firmado.

Integrantes: Vicente Moya,  Marcos Tapia

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Duoc UC Alameda

Docente Guía: Felipe Krauss

Fecha: 24/09/2026

ÍNDICE

Introducción	3

Abstract	3

Fundamentación del Proyecto APT	3

Descripción del Proyecto	3

Relación del Proyecto con las Competencias del Perfil de Egreso	3

Relación con los Intereses Profesionales	4

Factibilidad dentro de la Asignatura	4

Objetivos del Proyecto	4

Propuesta Metodológica de Trabajo	5

Plan de Trabajo para el Proyecto APT	5

Tecnologías Utilizadas	6

Propuesta de Evidencias de Logros	7

Conclusión	8

# Introducción

En este documento presentamos la definición de nuestro proyecto APT: qué queremos construir y por qué, cómo se conecta con nuestro perfil de egreso y con nuestros intereses profesionales, y de qué manera es factible dentro de la asignatura. También compartimos los objetivos, la metodología Scrum, el plan de trabajo, las tecnologías elegidas y las evidencias con las que iremos mostrando nuestro avance.

# Abstract

El proyecto RegistrApp consiste en un desarrollo de una plataforma web dirigida hacia optimizar y modernizar el proceso de la asistencia mediante el uso de QR firmados para empresas, esta idea surgió frente a la clara problemática del obsoleto proceso a papel o aplicaciones tediosas que demoras demasiado tiempo, el funcionamiento del sistema consiste en la generación de un código QR por el responsable de la sesión impartida, posteriormente, los asistentes, escanearon con su dispositivo móvil para acceder a un enlace, el sistema debe proporcionar una gestión segura y rápida.

## Descripción del Proyecto

RegistrApp consiste en un desarrollo de una plataforma web creada para modernizar el control de asistencia por códigos QR firmados, el sistema debe tener la capacidad de ser intuitivo y ágil.

El sistema funciona mediante el responsable de la sesión proyectando un QR en alguna pantalla del sector, con vigencia dentro de un periodo que el responsable lo indique, luego debe ser escaneado por los asistentes mediante su dispositivo móvil.

## Relación del Proyecto con las Competencias del Perfil de Egreso

La relación del proyecto con mi perfil de egreso se relaciona enormemente ya que atraviesa un proceso claro de ingeniería respetando todo el proceso que requiere este, desde levantamiento de prototipos, documentación inicial, hasta el sistema ya terminado.

Como futuro desarrollador de software, deberé tener un pensamiento lógico para el sistema e implementar mis habilidades aprendidas. Con esto, tendré una idea de cómo están mis conocimientos al momento de egresar y qué debo reforzar.

## Relación con los Intereses Profesionales

mis intereses profesionales:

- Diseño Front-end/Back-end: para el desarrollo del sistema se debe pasar por diferentes tecnologías ya conocidas que ayudarán a potenciar mi estado profesional como angular 19, PostgresSQL, entre otras.

- Innovación y automatización: Utilizar mis conocimiento en el desarrollo de software para automatizar y mejorar tareas rutinarias con resgitraApp, es clave ya que potencia zonas y mejora la calidad de vida de las personas ahorrando pérdidas de tiempo entre otras cosas.

- Marcos Tapia — Mi interés por el área de ciberseguridad se refleja en de validaciones y de seguridad de los datos personales lo que me deja proyectar mi desarrollo hacia ser un analista de soc o ciso.

- Vicente Moya — Mi interés es por el área de desarrollo de software. Este proyecto se alinea directamente con ese objetivo, En nuestro proyecto debemos realizar un sistema completo, pasando por cada fase como proyecto de ingeniería, desde buenas prácticas, hasta un sistema escalable.

## Factibilidad dentro de la Asignatura

El proyecto es factible dentro de la asignatura por estos motivos:

- Técnica:  El proyecto requiere construir una plataforma web (Frontend y backend), integrado lectores QR y gestionando las bases de datos, estas áreas se relacionan directamente con las áreas del perfil de egreso, ya que ponemos a prueba nuestros conocimientos que adquirimos durante la carrera.

- Tiempo: El proyecto está planeado bajo el producto mínimo viable, esto nos otorga desarrollar, validar y realizar las posteriores pruebas para zonas críticas dentro de las semanas que se agregaron en las fases de la asignatura.

- Recursos: El sistema no requiere de hardware por lo cual nos ahorramos costos para su correcto funcionamien, se aprovecharán herramientas que usamos cotidianamente como las cámaras de los dispositivos y el proyector o pantalla del responsable de la sesión

## Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

- Desarrollar un sistema web que registre y controle la asistencia mediante códigos QR firmados, entregando información en tiempo real y reportes exportables.

### Objetivos Específicos

- Implementar la gestión de instituciones, grupos y usuarios con acceso segregado por rol.

- Construir el registro por código QR con token firmado criptográficamente y validación en servidor.

- Desarrollar un panel que muestre el estado de asistencia en vivo, sin necesidad de recarga manual.

- Generar reportes de asistencia y tardanza exportables a Excel y PDF por grupo y fecha.

## Propuesta Metodológica de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología ágil Scrum, los sprints serán de 2 semanas, el desarrollo está planteando para que se haga mediante la arquitectura de capas y validad por cada hitos del proyecto.

1. Presentación (Frontend) Capa encargada de la interfaz de usuario, responsable del estado visual y la reacción a los eventos.

- Hito 1: Formularios de alta institucionales.

- Hito 2: Interfaz de QR dinámico y confirmación.

- Hito 3: Panel de monitoreo en vivo.

- Hito 4: Controles para la exportación de reportes en Excel/PDF.

2. Lógica (Edge Functions) Capa encargada de las reglas de negocio, la validación y la seguridad, ejecutadas de forma segura fuera del cliente.

- Hito 2: Generación y firma de token criptográfico.

- Hito 2: Validación de vigencia y de pertenencia al grupo.

- Hito 4: Endpoints de procesamiento de datos para la exportación segura.

3. Acceso a Datos (Base de Datos) Capa encargada del almacenamiento y gestión de la información, utilizando el motor PostgreSQL en Supabase con políticas nativas de seguridad.

- Hito 1: Creación del esquema y configuración de políticas de seguridad a nivel de fila (RLS).

- Hito 1: Implementación de Supabase Auth para la gestión de usuarios por roles.

- Hito 3: Configuración de suscripciones Realtime seguras para el panel en vivo.

- Hito 4: Creación de vistas SQL agregadas para la consulta de métricas.

## Plan de Trabajo para el Proyecto APT

El plan de trabajo se estructurará en base al periodo académico, dividiéndose en 3 fases:

### Fase 1: Planificación y Definición

- Objetivo: Definición del proyecto, levantamiento de épicas y elaboración de la metodología de trabajo.

- Actividades: Definición del Producto Mínimo Viable (MVP), diseño de la arquitectura (Presentación, Lógica y Datos) y justificación del proyecto.

### Fase 2: Desarrollo y Ejecución de Hitos (S1 a S10)

El desarrollo se desglosa en los siguientes 5 hitos principales:

- Hito 1: Configuración Institucional (Esquema, Auth, Formularios)

  - Fechas Estimadas: S1 - S2 (07/09 al 20/09)

- Hito 2: Registro por Código QR (Firma Edge, Validación, Vista)

  - Fechas Estimadas: S3 - S4 (21/09 al 04/10)

- Hito 3: Panel en Tiempo Real (Suscripciones, Políticas, Tabla)

  - Fechas Estimadas: S5 - S6 (05/10 al 18/10)

- Hito 4: Reportes y Métricas (Vistas SQL, Endpoints, Exportación)

  - Fechas Estimadas: S7 - S8 (19/10 al 01/11)

- Hito 5: Cierre, Pruebas QA y Despliegue Final

  - Fechas Estimadas: S9 - S10 (02/11 al 15/11)

### Fase 3: Cierre y Presentación

- Objetivo: Cierre del proyecto académico, elaboración del informe final y defensa.

- Actividades: Redacción de conclusiones, consolidación del portafolio, preparación del material de demostración del MVP y presentación ante la comisión evaluadora.

## Tecnologías Utilizadas

para el desarrollo de nuestro sistema se utilizarán las siguientes tecnologías:

### Frontend (Interfaz y Experiencia de Usuario)

- Angular 18: Framework principal utilizado para la aplicación web (standalone), tipado con TypeScript, gestión de enrutamiento por rol y diseño responsivo.

- PrimeNG: Biblioteca de componentes accesibles y listos para usar (tablas, diálogos, etc.) que reduce drásticamente el tiempo de maquetación de la interfaz de usuario.

- angularx-qrcode: Librería encargada de renderizar el código QR del enlace firmado en pantalla, permitiendo su regeneración automática al vencer cada intervalo de seguridad.

- SheetJS & pdfmake: Librerías robustas ejecutadas directamente en el navegador (lado cliente) para la generación y exportación de reportes de asistencia en formatos Excel y PDF, sin requerir un servidor dedicado de reportería.

### Backend y Base de Datos (Lógica y Almacenamiento)

- Supabase (PostgreSQL): Plataforma backend como servicio (BaaS) que proporciona una base de datos relacional PostgreSQL con capacidades de actualización en tiempo real (realtime) integradas, eliminando la necesidad de desarrollar una API REST propia desde cero.

- Supabase Auth + RLS: Sistema de autenticación de usuarios que se integra con políticas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security - RLS). Esto permite declarar la visibilidad de los datos por rol directamente en la base de datos, garantizando máxima seguridad nativa.

- Edge Functions (Deno/TS): Funciones serverless desarrolladas en Deno/TypeScript encargadas de la lógica crítica del servidor, específicamente la firma criptográfica y validación del token QR en un entorno de confianza fuera del alcance del navegador.

### Infraestructura y Cloud (Despliegue)

- Vercel: Plataforma de cloud computing utilizada para el despliegue del frontend. Proporciona integración continua directamente desde el repositorio de GitHub, generación automática de certificados HTTPS y entornos de vistas previas (preview) por cada rama de desarrollo.

# Propuesta de Evidencias de Logros

Para evaluar nuestros avances y vumplimientos de los objetivos, se dividirá en las siguientes fases:

### Evidencias de Planificación y Diseño (Fase 1)

- Documento de Definición del Proyecto: Informe con la justificación, objetivos, factibilidad y requerimientos del sistema.

- Carta Gantt y Backlog de Scrum: Documento visual que evidencie la planificación de los Sprints y la asignación de los 5 hitos.

- Modelo de Datos: Diagrama Entidad-Relación  que demuestre la estructura de la base de datos en PostgreSQL (Supabase).

- Mockups / Wireframes: Diseños de la interfaz de usuario (Frontend).

### Evidencias Técnicas y de Desarrollo (Fase 2)

- Repositorio de Código Fuente: Repositorio en GitHub con el historial de commits, evidenciando el avance.

- Producto Mínimo Viable (MVP) Desplegado: Enlace web funcional del sistema alojado en Vercel, que permita a la comisión interactuar con la plataforma.

- Capturas y Pruebas de Funcionamiento:

  - Generación y lectura exitosa del código QR firmado.

  - Actualización del panel de asistencia en tiempo real (Realtime).

  - Archivos exportados de prueba (reportes en Excel y PDF generados desde el sistema).

### Evidencias de Cierre y Certificación (Fase 3)

- Informe Final de Portafolio: Documento que incluye conclusiones, reflexiones de aprendizaje y el cierre técnico del proyecto.

- Material de Presentación: Diapositivas de apoyo para la defensa oral del proyecto ante la comisión.

- Video Demostrativo : Una grabación breve mostrando el flujo completo del sistema RegistrApp operando en tiempo real, desde la generación del QR hasta el registro del usuario.

# Conclusión

Llegar al final de esta primera fase nos deja con algo más claro, Ya definimos qué problema queremos resolver, a quién le sirve RegistrApp y con qué herramientas lo vamos a construir, además de cómo lo iremos organizando semana a semana bajo Scrum, con hitos concretos que nos ayuden a avanzar con orden.